02

# Informe técnico de viabilidad
Aplicación empresarial independiente

Arquitectura, infraestructura, seguridad, rendimiento, operación y costo total de propiedad

|  | DECISIÓN QUE SOPORTA ESTE INFORME Determinar qué exige construir y operar una plataforma propia, modular y de larga vida útil, sin depender de Power Apps ni de Dataverse como núcleo transaccional. |
| --- | --- |

| Parámetro | Supuesto de análisis |
| --- | --- |
| Organización | Fundación Gaia Amazonas |
| Población total | Aproximadamente 170 empleados |
| Uso previsto | 30–50 usuarios administrativos conectados, con crecimiento modular |
| Primer alcance | Identidad y permisos, estructura organizacional, terceros, inventario, documentos, reportes y Power BI |
| Horizonte | 5–10 años, con evolución tecnológica planificada |
| Fecha de corte | 5 de agosto de 2026 |

Documento para evaluación directiva y técnica

Versión 1.0  |  Uso interno

# Resumen ejecutivo

La construcción de una aplicación independiente es técnicamente viable para Gaia Amazonas y no exige una infraestructura sobredimensionada. Con 30–50 usuarios conectados, una arquitectura modular basada en Next.js, ASP.NET Core y PostgreSQL puede ofrecer tiempos de respuesta cortos, control integral del diseño y crecimiento por módulos. El factor determinante no será el número de usuarios, sino la disciplina con la que se diseñen las consultas, la seguridad, las copias, la observabilidad y la operación.

|  | RECOMENDACIÓN Continuar con un monolito modular desplegable en contenedores, PostgreSQL como fuente transaccional y almacenamiento de objetos para documentos. Iniciar producción con servicios administrados o con un servidor dedicado correctamente operado; separar módulos en servicios independientes únicamente cuando exista una necesidad técnica medida. |
| --- | --- |

## Conclusiones principales

| Hallazgo | Implicación ejecutiva |
| --- | --- |
| Capacidad | 30–50 usuarios concurrentes son una carga moderada. Un diseño inicial de 2–4 vCPU para aplicación y 2–4 vCPU para base de datos es suficiente como punto de partida, sujeto a prueba de carga. |
| Rapidez | La API filtrará y paginará sobre toda la base de datos. No existe el límite funcional de procesar solo 500/2.000 filas en el cliente; sí deben existir índices, límites de página y consultas optimizadas. |
| Licencias | El núcleo propuesto utiliza tecnologías con licencias abiertas. Esto elimina licencias por usuario de la plataforma propia, pero no elimina infraestructura, respaldo, seguridad, soporte ni trabajo especializado. |
| Microsoft | Se conserva Microsoft Entra ID para inicio de sesión y Power BI para analítica. La aplicación propia no implica abandonar Microsoft 365. |
| Riesgo principal | La dependencia cambia de licenciamiento por usuario a capacidad interna de ingeniería y operación. Sin dueño técnico, QA, monitoreo y mantenimiento, el riesgo aumenta. |
| Costo dominante | En cinco años, el costo humano normalmente supera al costo del servidor. Debe presupuestarse construcción, evolución, soporte, pruebas, seguridad y actualización de dependencias. |

## Decisión recomendada

Autorizar una fase de consolidación productiva por hitos, no una construcción total de una sola vez. El primer hito debe dejar identidad, permisos, auditoría, organización, terceros e inventario en condiciones de producción; después se incorporan documentos, reportes, integraciones y nuevos dominios.

# 1. Alcance y criterios de evaluación

## 1.1 Qué se evalúa

Este informe analiza exclusivamente el escenario de aplicación independiente: interfaz propia, API propia, base de datos PostgreSQL y almacenamiento de documentos controlado por Gaia. Microsoft 365 permanece como proveedor de identidad y Power BI como consumidor analítico cuando resulte conveniente.

## 1.2 Qué no se evalúa aquí

No se presenta una comparación puntuada contra Power Apps/Dataverse; corresponde al Informe 03.

No se cotiza un proveedor específico ni se sustituyen ofertas comerciales. Los valores son rangos de planeación y deben validarse en calculadores y propuestas vigentes.

No se asume que “software libre” equivale a operación sin costo.

## 1.3 Criterios de éxito

| Dimensión | Criterio de aceptación propuesto |
| --- | --- |
| Experiencia | Navegación coherente, responsive, accesible y alineada con la identidad Gaia. |
| Rendimiento | Consultas comunes p95 ≤ 1,5 s; apertura de ficha p95 ≤ 2 s; guardado p95 ≤ 2,5 s bajo carga objetivo. |
| Datos | Integridad referencial, auditoría, trazabilidad y restauración probada. |
| Seguridad | Inicio con Entra ID, mínimo privilegio, protección web, gestión de secretos y evidencias de auditoría. |
| Operación | Ambientes separados, despliegue repetible, alertas, respaldos y procedimiento de recuperación. |
| Evolución | Módulos aislados lógicamente y contratos de API versionables. |

## 1.4 Estado aprovechable del proyecto

La base existente ya reduce incertidumbre: se ha adoptado un monolito modular, ASP.NET Core/.NET 10, Next.js 16, PostgreSQL 18, identidad local preparada para Entra ID y módulos iniciales de organización, terceros e inventario. El prototipo contiene datos de referencia y permite validar diseño y flujos. Esta ventaja no debe confundirse con preparación productiva: faltan endurecimiento, pruebas de carga, recuperación, observabilidad, CI/CD y validación de seguridad.

# 2. Arquitectura propuesta

## 2.1 Estilo arquitectónico

Se recomienda un monolito modular. Es una aplicación desplegable como una unidad, pero internamente separada por dominios y reglas. En 2026 sigue siendo una decisión moderna cuando el equipo es pequeño o mediano, el volumen es moderado y se necesita avanzar rápido sin asumir la complejidad operativa de microservicios.

| Capa | Responsabilidad | Tecnología |
| --- | --- | --- |
| Experiencia | Intranet, aplicación administrativa, navegación, formularios y visualización | Next.js 16 + React 19 + TypeScript |
| Aplicación | Casos de uso, validación, autorización, auditoría y API | ASP.NET Core / .NET 10 |
| Dominio | Reglas por organización, terceros, inventario y futuros módulos | Módulos .NET independientes lógicamente |
| Datos | Transacciones, relaciones, índices, historial y consultas | PostgreSQL 18 |
| Documentos | PDF, imágenes, soportes, versiones y metadatos | Almacenamiento de objetos compatible con S3 o Azure Blob |
| Identidad | Inicio de sesión corporativo y MFA | Microsoft Entra ID mediante OpenID Connect |
| Analítica | Modelos, tableros y consumo ejecutivo | Power BI conectado a vistas de lectura |

## 2.2 Flujo de una solicitud

| Paso | Qué ocurre |
| --- | --- |
| 1 | El navegador solicita la interfaz a través de HTTPS y un proxy inverso. |
| 2 | Entra ID autentica al usuario; la aplicación valida tenant, sesión y permisos. |
| 3 | La interfaz llama una operación concreta de la API, por ejemplo: buscar terceros con filtros y página. |
| 4 | La API aplica reglas, permisos, paginación e índices; PostgreSQL devuelve solo las columnas necesarias. |
| 5 | La respuesta se entrega al usuario y se registran métricas, errores y eventos de auditoría. |

|  | CONTRATOS DE API Un contrato es la definición estable de lo que la interfaz envía y recibe: campos, tipos, filtros, códigos de error y versión. Permite cambiar la implementación interna sin romper la interfaz ni las futuras integraciones. |
| --- | --- |

## 2.3 Por qué no iniciar con microservicios

Separar desde el inicio cada módulo en un servicio agregaría redes internas, autenticación entre servicios, consistencia distribuida, múltiples despliegues y mayor monitoreo. No aporta una ventaja medible para 30–50 usuarios. La modularidad deja una vía de extracción futura si inventarios, reportes u otro dominio desarrolla necesidades de escala o equipo independientes.

# 3. Tecnologías y ciclo de vida

| Componente | Decisión | Licencia / costo de software | Política |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 16, React 19, TypeScript | Código abierto; sin licencia por usuario | Actualizar Node únicamente en líneas LTS y aplicar parches mensuales. |
| Backend | ASP.NET Core sobre .NET 10 LTS | Código abierto; sin licencia por usuario | .NET 10 tiene soporte hasta noviembre de 2028; planificar salto a la siguiente LTS. |
| Base de datos | PostgreSQL 18 | Licencia PostgreSQL; sin licencia por núcleo o usuario | Soporte de la versión mayor hasta noviembre de 2030; aplicar versiones menores. |
| Contenedores | OCI/Docker-compatible | Motor y herramientas abiertos según distribución | Imágenes mínimas, firmadas, escaneadas y reproducibles. |
| Proxy/TLS | Caddy o nginx + Let’s Encrypt | Código abierto; certificados públicos sin costo | Renovación automática y configuración segura. |
| Observabilidad | OpenTelemetry + Prometheus/Grafana/Loki | Código abierto | Retención y alertas según criticidad. |

## 3.1 Longevidad real

Una arquitectura para 10 años no significa congelar versiones durante 10 años. Significa conservar el dominio y los datos mientras se sustituyen runtimes y componentes por ciclos planificados. El presupuesto debe incluir actualizaciones LTS, migraciones de base de datos, pruebas de regresión y retiro de dependencias vulnerables.

## 3.2 Política mínima de dependencias

Revisión mensual de vulnerabilidades y parches; corrección acelerada para severidad crítica.

Actualización trimestral de dependencias no críticas y revisión anual de arquitectura.

Inventario/SBOM por versión, bloqueo de paquetes y verificación de licencias de terceros.

Nunca depender de una biblioteca abandonada para una función central sin una ruta de reemplazo.

|  | CONTROL DE DEPENDENCIA El uso de estándares abiertos reduce el encierro tecnológico, pero no lo elimina. PostgreSQL, HTTP/OIDC, contenedores OCI y formatos exportables permiten migrar; la disciplina de arquitectura y documentación vuelve efectiva esa portabilidad. |
| --- | --- |

# 4. Rendimiento y capacidad

## 4.1 Carga esperada

Treinta a cincuenta usuarios conectados no equivalen a cincuenta solicitudes simultáneas permanentes. En operación administrativa normal se esperan periodos de lectura y edición, con ráfagas al abrir fichas, filtrar o generar reportes. Como prueba conservadora se propone validar 50 usuarios virtuales, 5–20 solicitudes por segundo sostenidas y ráfagas de hasta 100 solicitudes por segundo en operaciones livianas.

| Métrica | Objetivo inicial | Cómo se valida |
| --- | --- | --- |
| API lectura común | p95 ≤ 400 ms | Prueba de carga con datos representativos |
| Consulta en base de datos | p95 ≤ 150 ms | Trazas y análisis de planes SQL |
| Búsqueda/filtro en pantalla | p95 ≤ 1,5 s | Prueba extremo a extremo |
| Apertura de ficha completa | p95 ≤ 2 s | Incluye pestaña inicial; secundarias bajo demanda |
| Guardar transacción | p95 ≤ 2,5 s | Incluye validación, auditoría y confirmación |
| Errores técnicos | < 0,5 % | Métricas por endpoint y versión |

## 4.2 Cómo se evita multiplicar solicitudes

Una ficha de tercero devuelve un resumen inicial. Idiomas, estudios, experiencia y adjuntos se cargan cuando se abre cada pestaña o mediante una consulta agregada diseñada explícitamente.

Los filtros se ejecutan en PostgreSQL con índices, paginación y orden estable; no se descarga toda la tabla al navegador.

El buscador usa espera corta (debounce), cancela solicitudes anteriores y no consulta por cada tecla.

Catálogos pequeños se almacenan temporalmente en caché; los datos sensibles o variables se revalidan.

Reportes pesados se ejecutan en segundo plano y notifican cuando el archivo está listo.

## 4.3 Diferencia funcional relevante

|  | SIN TECHO DE 500/2.000 REGISTROS La plataforma propia no depende de la delegación de Power Fx. La API consulta el conjunto completo en PostgreSQL y retorna la página correcta. Esto no autoriza respuestas ilimitadas: se imponen tamaños máximos de página para preservar memoria, red y experiencia. |
| --- | --- |

# 5. Infraestructura de ejecución

## 5.1 Dimensionamiento inicial recomendado

| Servicio | Piloto / presentación | Producción inicial | Crecimiento / alta disponibilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend + API | 4 vCPU, 8 GB RAM compartidos | 2 instancias de 2 vCPU y 4 GB, o 1 de 4 vCPU/8 GB | 2+ instancias de 4 vCPU/8 GB detrás de balanceador |
| PostgreSQL | 2–4 vCPU, 8 GB, SSD | 2–4 vCPU, 8–16 GB, SSD/NVMe administrado | Alta disponibilidad, 4–8 vCPU, 16–32 GB, réplica según medición |
| Documentos | 20–50 GB | 100 GB inicial escalable | Almacenamiento de objetos, versionado y políticas de ciclo de vida |
| Red | Local o VPN | TLS público o red privada/VPN | WAF, balanceador, segmentación y egreso controlado |

Estas cifras son un punto de partida, no una promesa de capacidad. La prueba de carga con volumen real de datos determina el tamaño definitivo. Para una aplicación administrativa de esta escala, la calidad de índices y consultas suele influir más que aumentar CPU.

## 5.2 Alternativas de hospedaje

| Alternativa | Ventaja | Riesgo / obligación | Uso recomendado |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor propio | Aprovecha infraestructura existente y control interno | Gaia asume energía, UPS, red, parches, copias, disponibilidad y recuperación | Piloto o producción interna si existe operación TI formal |
| VPS Linux | Bajo costo y portabilidad | Administración completa del sistema, base y respaldo | Producción económica con responsable DevOps |
| Servicios Azure administrados | Integración corporativa y menor carga operativa | Costo mensual mayor y dependencia del proveedor | Producción cuando se prioriza continuidad y soporte |
| Híbrido | Aplicación propia con Entra/Power BI y componentes administrados | Más piezas y gobierno de conectividad | Ruta equilibrada recomendada |

## 5.3 Si Gaia coloca “la CPU”

Sí es posible ejecutar la plataforma en un equipo de la empresa, pero debe ser un servidor dedicado, no el computador de trabajo de un usuario. Requiere Windows Server o Linux, dirección estable, almacenamiento redundante, UPS, respaldo externo, monitoreo, acceso remoto seguro, protección física y una persona responsable. El ahorro de la factura cloud se transforma en costo operativo y riesgo de interrupción; el equipo no elimina esos costos.

# 6. Datos, documentos y crecimiento

## 6.1 Separación obligatoria

PostgreSQL debe guardar datos estructurados y metadatos. Los PDF, fotografías y otros archivos deben almacenarse como objetos; la base conserva nombre, tipo, tamaño, hash, propietario, clasificación, ubicación y trazabilidad. Guardar binarios masivos dentro de la base encarece copias y recuperación.

| Escenario | Carga documental | Acumulado 5 años | Base de datos estructurada a 5 años |
| --- | --- | --- | --- |
| Conservador | 5 GB/año | 25 GB | 6–15 GB |
| Base | 20 GB/año | 100 GB | 15–30 GB |
| Alto | 60 GB/año | 300 GB | 30–60 GB |

La proyección debe recalcularse con inventario real: número de expedientes, tamaño medio, retención y porcentaje de versiones. Las copias pueden multiplicar el almacenamiento por 2–4 según retención y redundancia.

## 6.2 Controles documentales

Lista blanca de formatos y límites de tamaño por categoría.

Antivirus o análisis antimalware antes de publicar/descargar.

Hash de integridad, versionado, retención y eliminación autorizada.

Cifrado en tránsito y en reposo; enlaces temporales para descargas.

Metadatos obligatorios y permisos heredados del expediente o módulo.

## 6.3 Reportes PDF y exportaciones

Los reportes operativos pequeños pueden generarse en la API. Los informes grandes deben enviarse a una cola de trabajo, generar el archivo fuera de la solicitud web y conservarlo temporalmente. Las exportaciones deben respetar los mismos permisos que la pantalla, registrar quién exportó y limitar la exposición de datos personales.

# 7. Integración con Microsoft 365 y Power BI

## 7.1 Inicio de sesión corporativo

La aplicación se registra en Microsoft Entra ID y usa OpenID Connect. El usuario inicia con emunar@gaiaamazonas.org u otra cuenta del tenant; Entra ejecuta autenticación, MFA y políticas corporativas. La API sigue siendo responsable de decidir qué módulos, sedes, datos y acciones puede usar cada persona.

| Responsabilidad | Entra ID | Aplicación Gaia |
| --- | --- | --- |
| Identidad | Valida la cuenta y emite tokens/sesión | Vincula la identidad con el tercero/usuario interno |
| MFA y acceso condicional | Aplica políticas del tenant según licencias | Rechaza tenant o cuenta no autorizados |
| Permisos funcionales | Puede aportar grupos/roles básicos | Evalúa permisos finos por módulo, acción y alcance |
| Auditoría | Registra eventos de autenticación | Registra consultas sensibles, cambios, exportaciones y errores |

## 7.2 Power BI

Power BI tiene conector oficial para PostgreSQL y admite Import y DirectQuery. Se recomienda exponer vistas o un esquema de lectura, nunca otorgar al reporte permisos de escritura ni acceso indiscriminado a tablas transaccionales. Para la mayoría de tableros, Import con actualización programada protege mejor el rendimiento; DirectQuery se reserva para datos que deban verse casi en tiempo real y cuyas consultas estén optimizadas.

Usar una cuenta técnica o identidad administrada y mínimo privilegio.

Separar modelos analíticos de las pantallas transaccionales.

Programar cargas fuera de horas críticas cuando sea posible.

Si la base está en la red interna, operar y actualizar el gateway de datos local.

## 7.3 Integraciones futuras

Microsoft Graph, SharePoint, correo y calendarios deben integrarse mediante adaptadores independientes del dominio. Esto evita que el sistema central quede acoplado a una API externa y permite reemplazar o desactivar una integración sin reescribir organización, terceros o inventario.

# 8. Seguridad y privacidad

## 8.1 Modelo de seguridad mínimo

| Control | Implementación requerida |
| --- | --- |
| Identidad | Entra ID, MFA, tenant único, sesiones cortas, revocación y cuenta de emergencia controlada. |
| Autorización | Permisos en backend; roles + alcance de datos; denegar por defecto; segregación de funciones. |
| Aplicación web | HTTPS/HSTS, cookies Secure/HttpOnly/SameSite, CSRF, CSP, CORS restrictivo y validación de entrada. |
| API | Límites por usuario/endpoint, tamaños máximos, idempotencia, errores sin información sensible y versionado. |
| Datos | Cifrado, conexiones privadas, mínimo privilegio, secretos fuera del código y rotación. |
| Auditoría | Actor, fecha, operación, entidad, resultado y contexto; acceso restringido y retención definida. |
| Cadena de suministro | SAST, SCA, SBOM, escaneo de imágenes, dependencias fijadas y revisión de licencias. |
| Documentos | Antimalware, validación MIME, enlaces temporales, clasificación y trazabilidad de descarga. |

## 8.2 Protección contra abuso

ASP.NET Core incorpora middleware de limitación de tasa con ventanas, token bucket y concurrencia. Las políticas no se fijan arbitrariamente: deben diferenciar inicio de sesión, búsqueda, exportación y reportes, y probarse bajo carga para evitar bloquear uso legítimo.

## 8.3 Privacidad desde el diseño

Clasificar datos personales, sensibles, financieros y públicos antes de diseñar permisos.

Recolectar únicamente los campos necesarios y definir finalidad y retención.

No incluir datos personales en logs técnicos ni mensajes de error.

Probar exportación, corrección, inactivación y eliminación/anominización conforme a política y obligaciones aplicables.

|  | CONDICIÓN DE SALIDA A PRODUCCIÓN No publicar con cuentas compartidas, secretos en archivos, base expuesta a Internet, copias sin restauración probada o permisos evaluados solo en el frontend. |
| --- | --- |

# 9. Continuidad, copias y operación

## 9.1 Objetivos propuestos

| Nivel | Disponibilidad objetivo | RPO | RTO | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piloto | Sin SLA | 24 h | 1 día hábil | Demostración y validación |
| Producción inicial | 99,5 % mensual | ≤ 4 h | ≤ 8 h | Operación interna no crítica 24/7 |
| Producción robusta | 99,9 % mensual | ≤ 15 min | ≤ 2 h | Procesos críticos y dependencia institucional |

RPO es la pérdida máxima de datos aceptable; RTO es el tiempo máximo para recuperar el servicio. Cumplirlos requiere diseño y pruebas, no solo activar una copia.

## 9.2 Estrategia de respaldo

PostgreSQL: copia base + archivo continuo de WAL para recuperación a un punto en el tiempo.

Objetos: versionado y réplica/copia en una ubicación o cuenta independiente.

Configuración e infraestructura: repositorio versionado y secretos respaldados mediante procedimiento seguro.

Prueba trimestral de restauración y ejercicio anual de recuperación completa.

Regla práctica 3-2-1: tres copias, dos medios/ubicaciones, una aislada o inmutable.

## 9.3 Observabilidad

Cada versión debe producir métricas, logs correlacionados y trazas. Alertas mínimas: servicio caído, latencia p95, errores 5xx, saturación CPU/memoria/disco, conexiones PostgreSQL, demora de copias, certificados próximos a vencer y crecimiento anormal de archivos.

## 9.4 Ambientes y despliegue

Desarrollo, pruebas y producción deben estar separados. La entrega debe ser automatizada: compilar, probar, escanear, migrar con control, desplegar, verificar salud y revertir. Los datos productivos no se copian a desarrollo sin anonimización.

# 10. Calidad y gobierno de ingeniería

## 10.1 Pirámide de pruebas

| Tipo | Qué protege | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Reglas de dominio y validaciones | Cada cambio |
| Integración | PostgreSQL, permisos, migraciones y almacenamiento | Cada cambio relevante |
| Contrato/API | Compatibilidad entre frontend, API e integraciones | CI/CD |
| Funcionales E2E | Flujos críticos de usuario | Antes de liberar + conjunto nocturno |
| Rendimiento | Objetivos p95, concurrencia y degradación | Antes de producción y cambios mayores |
| Seguridad | Dependencias, código, configuración y pruebas dirigidas | Continuo + revisión periódica |
| Recuperación | Copias, PITR y reconstrucción | Trimestral/anual según alcance |

## 10.2 Definición de terminado

Una funcionalidad no está terminada por verse en pantalla. Debe incluir reglas en backend, permisos, migración de datos, auditoría, manejo de errores, pruebas, telemetría, documentación breve y aceptación del responsable funcional.

## 10.3 Gobierno de datos

Propietario funcional por dominio y custodio técnico.

Catálogo y definición de campos, estados, códigos maestros y fuentes autorizadas.

Reglas de calidad, duplicados, obligatoriedad y conciliación de migraciones.

Cambios de esquema mediante migraciones versionadas; prohibir cambios manuales en producción.

## 10.4 Deuda técnica

Reservar capacidad permanente para refactorización, dependencias y pruebas. Una plataforma modular fracasa si cada entrega prioriza solo nuevas pantallas. Se recomienda asignar 15–25 % de la capacidad técnica a salud de producto, seguridad y automatización.

# 11. Plan de ejecución

| Fase | Resultado verificable | Duración orientativa |
| --- | --- | --- |
| 0. Consolidación | Backlog, modelo de datos, UX base, criterios no funcionales, ambientes y riesgos | 3–5 semanas |
| 1. Núcleo productivo | Entra ID, usuarios/permisos, auditoría, organización y terceros | 8–12 semanas |
| 2. Inventario | Productos, activos, asignaciones, movimientos, documentos y reportes operativos | 8–12 semanas |
| 3. Analítica e integración | Vistas de lectura, Power BI, importaciones y conectores priorizados | 5–8 semanas |
| 4. Endurecimiento | Carga, seguridad, recuperación, capacitación y salida controlada | 4–6 semanas |

Las fases pueden solaparse con un equipo multidisciplinario. Para un primer núcleo productivo, el rango razonable es 6–9 meses; una plataforma empresarial amplia puede requerir 9–15 meses. El prototipo actual acelera validación y reutiliza código, pero no reemplaza los controles de producción.

## 11.1 Equipo mínimo

| Rol | Dedicación sugerida | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Líder/arquitecto backend | Tiempo completo | Dominio, API, datos, seguridad y decisiones técnicas |
| Frontend/UX | Tiempo completo | Diseño de interacción, accesibilidad y frontend |
| QA automatización | 50–100 % | Estrategia, automatización, aceptación y rendimiento |
| DevOps/seguridad | 20–50 % | Infraestructura, CI/CD, observabilidad y endurecimiento |
| Producto/usuarios clave | 20–40 % | Prioridad, reglas, datos y aceptación |
| DB/datos | 20–50 % por fases | Modelo, migración, índices, calidad y analítica |

## 11.2 Uso de IA en desarrollo

Herramientas de IA pueden acelerar generación, pruebas, documentación y análisis. No sustituyen la validación del negocio, la revisión de seguridad, la propiedad intelectual, la prueba con datos reales ni la responsabilidad de aprobar una versión. Todo código generado debe pasar los mismos controles.

# 12. Estimación de esfuerzo y costo humano

## 12.1 Esfuerzo de construcción

| Bloque | Horas estimadas |
| --- | --- |
| Descubrimiento, arquitectura y diseño de datos | 160–280 |
| UX, diseño visual y sistema de componentes | 180–320 |
| Backend, dominio, API, permisos y auditoría | 700–1.200 |
| Frontend e intranet administrativa | 550–900 |
| Migración, calidad de datos e integraciones | 250–500 |
| QA, automatización, rendimiento y seguridad | 400–700 |
| DevOps, observabilidad, respaldo y despliegue | 180–320 |
| Gestión, documentación y formación | 200–350 |
| Total de referencia | 2.620–4.570 |

El total corresponde a un producto productivo con los primeros dominios, no a toda la visión de 10 años. Debe recalibrarse después de talleres y del diagnóstico del código actual. La reutilización del prototipo puede reducir parte del esfuerzo, especialmente en reglas ya validadas, pero no debe descontarse antes de medir cobertura, seguridad y mantenibilidad.

## 12.2 Conversión a presupuesto

| Tarifa combinada de planeación | Costo para 2.620 h | Costo para 4.570 h |
| --- | --- | --- |
| COP 80.000/h | COP 209,6 millones | COP 365,6 millones |
| COP 140.000/h | COP 366,8 millones | COP 639,8 millones |
| COP 220.000/h | COP 576,4 millones | COP 1.005,4 millones |

|  | NO ES UNA COTIZACIÓN Las tarifas son variables de planeación para visualizar magnitud. Gaia debe sustituirlas por costo laboral interno o propuestas reales, incluyendo prestaciones, coordinación, licencias de herramientas auxiliares, impuestos y contingencia. |
| --- | --- |

## 12.3 Operación anual

Después de la salida, se proyectan 600–1.400 horas/año para soporte, evolución menor, seguridad, actualización, QA y DevOps, según criticidad y número de módulos. Además de incidentes, este esfuerzo incluye mantenimiento preventivo. Una persona aislada sin respaldo institucional crea riesgo de continuidad y conocimiento.

# 13. Infraestructura y costo total de propiedad

## 13.1 Rangos mensuales de infraestructura

| Escenario | Composición | Rango mensual de planeación |
| --- | --- | --- |
| Piloto interno | Servidor existente, copia externa básica, sin alta disponibilidad | Costo incremental bajo; medir energía, respaldo y horas TI |
| Producción económica | VPS/servidor Linux, PostgreSQL operado, objetos, copias y monitoreo | USD 80–220/mes |
| Producción administrada | Aplicación + PostgreSQL administrado + objetos + monitoreo | USD 180–450/mes |
| Alta disponibilidad | Múltiples instancias, BD HA, WAF/balanceo, respaldo reforzado | USD 450–1.000+/mes |

Los rangos son presupuestos de arquitectura, no precios garantizados. Región, moneda, impuestos, soporte, tráfico, retención y descuentos cambian el valor. Azure publica precios variables por acuerdo y consumo; la cifra final debe calcularse con región, SKU y contrato de Gaia.

## 13.2 Modelo de TCO a cinco años

| Componente | Fórmula |
| --- | --- |
| Construcción | Horas iniciales × costo hora combinado |
| Mantenimiento | Horas/año × costo hora × años |
| Infraestructura | Costo mensual × 60 + crecimiento y transferencia |
| Continuidad | Copias, almacenamiento aislado, pruebas y contingencia |
| Seguridad | Revisiones, herramientas, remediación y respuesta a incidentes |
| Cambio organizacional | Formación, soporte a usuarios, documentación y gestión de datos |

## 13.3 Ejemplo base ilustrativo

Con 3.500 horas de construcción a COP 140.000/h, el desarrollo inicial sería COP 490 millones. Con 900 horas/año de mantenimiento durante cuatro años, serían COP 504 millones adicionales. Una infraestructura media de USD 300/mes representaría USD 18.000 en cinco años, antes de crecimiento, impuestos y soporte. El ejemplo demuestra que el trabajo humano domina el TCO; no constituye una oferta.

|  | LECTURA CORRECTA Una aplicación propia no es “gratis”. Su ventaja económica es evitar que el costo crezca automáticamente por cada usuario o aplicación y poder optimizar infraestructura; a cambio, Gaia asume propiedad técnica, mantenimiento y riesgo operativo. |
| --- | --- |

# 14. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación prioritaria |
| --- | --- | --- |
| Dependencia de una sola persona | Pérdida de continuidad y conocimiento | Repositorio institucional, documentación, revisión por pares y suplencia |
| Subestimar QA/seguridad | Errores, fuga de datos o rechazo del usuario | Criterios de terminado y presupuesto explícito para QA y seguridad |
| Servidor propio sin operación | Interrupción, pérdida o exposición | Responsable, monitoreo, parches, UPS, copias externas y recuperación probada |
| Consultas o reportes pesados | Lentitud general | Índices, paginación, colas, vistas analíticas y prueba de carga |
| Crecimiento documental | Costo y copias lentas | Objetos, ciclo de vida, cuotas y metadatos |
| Cambios sin gobierno | Datos inconsistentes y retrabajo | Propietarios de datos, catálogo, migraciones y aceptación |
| Dependencias obsoletas | Vulnerabilidades y migraciones urgentes | Calendario LTS, SBOM y actualización continua |
| Alcance ilimitado | Proyecto sin entrega útil | Roadmap modular, límites por fase y métricas de valor |

## 14.1 Condiciones de aprobación recomendadas

Nombrar responsable de producto, responsable técnico y propietarios de datos.

Aprobar presupuesto de construcción y una partida anual de mantenimiento.

Definir RPO/RTO y escoger hospedaje según criticidad, no solo precio.

Ejecutar una prueba de carga y una restauración completa antes de producción.

Validar Entra ID, permisos, auditoría y protección de datos con el administrador Microsoft y responsables institucionales.

Reevaluar arquitectura al crecer, pero no migrar a microservicios sin evidencia.

# 15. Recomendación final y próximos pasos

La aplicación independiente es una alternativa sólida para Gaia Amazonas si la organización desea control de experiencia, datos, evolución e integración sin costos de plataforma por usuario. La escala prevista es compatible con una infraestructura moderada y tecnologías abiertas. La decisión debe aprobarse como producto institucional de largo plazo, no como una serie de pantallas mantenidas informalmente.

## 15.1 Próximos 30 días

| Semana | Entregable |
| --- | --- |
| 1 | Inventario del código, modelo de datos y datos maestros; brechas frente a producción. |
| 2 | Registro de aplicación Entra ID; matriz inicial de roles/permisos; clasificación de datos. |
| 3 | Ambientes, CI/CD, observabilidad y respaldo mínimo; dataset de carga. |
| 4 | Prueba de carga base, plan de remediación y presupuesto validado por fases. |

## 15.2 Puerta de decisión

|  | AVANZAR SI Gaia asigna dueño funcional, responsable técnico, capacidad de QA/operación, presupuesto de mantenimiento y acepta construir por módulos con controles de producción. |
| --- | --- |

|  | NO PUBLICAR AÚN SI La única infraestructura disponible es un computador personal, no existen copias restaurables, la autorización depende del frontend o no hay quién atienda actualizaciones e incidentes. |
| --- | --- |

## 15.3 Resultado esperado

Al terminar el primer ciclo productivo, Gaia deberá tener una plataforma propia con inicio corporativo, permisos verificables, organización jerárquica, terceros e inventario, consultas rápidas sobre el conjunto completo de datos, documentos controlados, auditoría y una ruta segura para Power BI y nuevos módulos.

# Fuentes técnicas verificables

1. Microsoft — .NET Support Policy — Ciclo LTS y fechas de soporte de .NET 10.

2. PostgreSQL — Versioning Policy — Política de cinco años por versión mayor y soporte de PostgreSQL 18.

3. Node.js — Previous Releases — Uso de líneas LTS y ciclo de Node.js 24.

4. Next.js — Self-hosting — Proxy inverso, caché, múltiples instancias y despliegue propio.

5. Microsoft Learn — OpenID Connect en ASP.NET Core — Arquitectura OIDC y patrón BFF.

6. Microsoft Learn — Inicio con Microsoft Entra ID — Integración oficial de ASP.NET Core con Entra ID.

7. Microsoft Learn — Rate limiting en ASP.NET Core — Algoritmos, políticas, métricas y necesidad de pruebas de carga.

8. PostgreSQL 18 — PITR — Archivo WAL, copias base y recuperación a punto en el tiempo.

9. Microsoft Learn — Conector PostgreSQL de Power Query — Compatibilidad Power BI, Import, DirectQuery y gateways.

10. Azure — App Service Linux pricing — Referencia oficial de precios y opciones de hospedaje administrado.

11. Azure — Database for PostgreSQL pricing — Modelo de pago por uso, capacidad reservada y variabilidad de precios.

12. OWASP — Application Security Verification Standard — Base de requisitos verificables de seguridad de aplicaciones.

## Notas metodológicas

Fecha de consulta de fuentes: 5 de agosto de 2026. Las cifras de infraestructura y esfuerzo son rangos de planeación elaborados para los supuestos de este informe; no son tarifas publicadas ni cotizaciones. Las versiones tecnológicas reflejan el proyecto Gaia examinado y deben verificarse nuevamente antes de cada compra o salida a producción.

Este informe es técnico y de gestión. Las obligaciones legales de protección de datos, archivo y contratación deben validarse con los responsables jurídicos y de cumplimiento de Gaia Amazonas.